

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа посёлка Демьянка»**

**Уватского муниципального района**

|  |
| --- |
| мкр. Железнодорожный, стр. 14, п. Демьянка, Уватский район, Тюменская обл., 626194 тел./факс8(345 61)26 -148 e-mail – kojina-irina@mail.ru |

|  |
| --- |
| 20.06.2021 |

План устранения замечаний, выявленных в ходе проверки заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах Е.В. Смирновой предписание от 15.06.2021 г. № 2274

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Выявленное замечание | Нарушение | Срок исполнения | ответственный |
| 1 | Оборудовать помещение для хранения уборочного инвентаря поддоном с холодной и горячей водой в соответствии с | п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 | До 01.09.21 | И.о.зам.директора по АХЧ Ногина Н.А. |
| 2. | Обеспечить наличие освещения в складе пищеблока, п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 в соответствии с которым «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений | п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 | До 01.09.21 | И.о.зам.директора по АХЧ Ногина Н.А. |
| 3. | Обеспечить детей столами и стульями в соответствии с их ростом, рассаживать детей с учетом роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и зрения, | П. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 | До 01.09.21 | И.о.зам.директора по АХЧ Ногина Н.А. зам. Директора по УВР Лавриненко Е.А. |
| 4. | Обеспечить все оконные проемы, открываемые для проветривания москитными сетками, п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 | 2.4.13 СП 2.4.3648-20 | До 01.09.21 | И.о.зам.директора по АХЧ Ногина Н.А. |
| 5. | Обеспечить маркировку уборочного инвентаря (ветошь, швабры, ведра, ветошь для поверхностей мебели) в соответствии с видом работ, п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 | п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 |  | И.о.зам.директора по АХЧ Ногина Н.А. |
| 6. | Обеспечить своевременный вывоз мусора из контейнеров, не допускать скопления мусора, крупногабаритного в том числе, обеспечить мусорные контейнеры крышками, п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 | п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 |  | И.о.зам.директора по АХЧ Ногина Н.А. |
| 7. | Обеспечить мытье кулеров и бутылей в том числе, обеспечить маркировку (для чистых стаканчиков и использованных), п.8.4.4 п.8.4.3. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 | п.8.4.4 п.8.4.3. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 |  | И.о.зам.директора по АХЧ Ногина Н.А. |
| 8. | Обеспечить контроль за работой пищеблока п.8.4.4 п.  А) питание детей в соответствии с утвержденным меню, п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20  Б) Обеспечить наличие витаминизированных продуктов питания в питании детей, не допускается не обоснованное исключение витаминизированных продуктов из рациона детей, п.8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20  В) обеспечить контроль за рационом питания детей и контроль за внесением результатов в специальный журнал, п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20  Г) обеспечить пищеблок холодильным оборудованием, жарочным шкафом, п.2.4.6.2. СанПиН2.3/2.43590-20  Д) обеспечить пищеблок посудой из нержавеющей стали, не допускать на пищеблоке использовать посуду из алюминия (баки первых блюд) | 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20:  п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20  п.8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20  п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | немедленно  до 01.09.21 | Директор школы Кожина И.Н.  И.о.зам.директора по АХЧ Ногина Н.А., зам.директора по ВР Шабалина С.В. |

Директор школы: И.Н.Кожина